附件9

需要签发工程暂停令（质量）的情况一览表

| 序号 | 需要签发工程暂停令（质量）的情况 |
| --- | --- |
| 1 | 发现重大施工质量隐患，或发生7级及以上质量事件。 |
| 2 | 无施工方案及交底、无质量保证措施施工。 |
| 3 | 作业人员未经技术交底施工，特殊工种无证上岗。 |
| 4 | 施工现场质量管理人员不到位或未按作业指导书施工。 |
| 5 | 施工人员擅自变更设计图纸进行施工。 |
| 6 | 使用没有合格证明的材料或擅自替换、 变更工程材料。 |
| 7 | 未经资质审查的分包单位进场施工。 |
| 8 | 隐蔽工程未经验收擅自隐蔽。 |
| 9 | 其它严重不符合施工规范的施工行为。 |